**Céltartalék képzésre vonatkozó tervezet**

**Céltartalék**

A tevékenység kapacitásával arányos, biztosítékot nyújtópénzösszeg az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan elkülönített a kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemben végzett gyártási tevékenység felhagyásakor a létesítmény felszámolásához, valamint hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségek fedezésére.

A céltartalék képzés kezdő üzleti éve 2019.

A Ravaber Hungary Kft. a pénzösszeg mértékéről a tevékenység végzése során minden üzleti év végén becslést készít, amit az üzleti év végét követő év május 31-ig, első alkalommal 2020. május 31.-ig a környezetvédelmi hatóságnak benyújt.

**Környezetvédelmi költségek fedezetére képzett céltartalék megállapítására**

A számviteli szabályozás szerint a környezetvédelmi kötelezettségekre céltartalékot kell képezni a tevékenységből származó várható kötelezettség miatti ráfordítás becsült összegében.

A számviteli szabályzat szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegforduló napon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan. A törvény felsorolja a kiemelten ide tartozó tételeket. Ilyen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettség a környezetvédelmi kötelezettség.

**Környezetvédelmi kötelezés**

a Ravaber Hungary Kft. 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3. szám alatti, belterület 1506/9, 1506/11, 1506/13, 1505, 2199, 2028/1-5, 2023/9 hrsz.-ú ingatlanokat magába foglaló telephelyén kőzetgyapot szigetelőanyag gyártási tevékenységének felhagyásakor keletkező környezetvédelemhez kapcsolódó költségek fedezetének céltartalék képzéssel történő elkülönítése.

A tevékenység felhagyását követően a telephelyen értékesítésnek módja határozza meg, hogy milyen tevékenységet kell a Ravaber Hungary Kft-nek elvégeznie.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | A telephelyet átvevő szervezet a kőzetgyapot szigetelőanyag gyártást tovább kívánja folytatni |
| 2. | Más ipari tevékenységet kíván az új tulajdonos folytatni a meglevő épületek megtartása mellett. |
| 3. | A levő épületek lebontását követően kerül értékesítésre a telephely. |

Az első esetben a Ravaber Hungary Kft feladatai a felhagyáskor a raktárkészletek felszámolása, berendezések karbantartása.

A másodi esetben a raktárkészletek felszámolása mellett az üzemi berendezéseket is le kell szerelnie, és el kell szállítania a telephelyről.

A harmadik esetben az előzőek felett a Kft-nek az épületek bontást is el kell végeznie.

*Felhagyás körülményei*

* A kőzetgyapot szigetelőanyag termelési tevékenység befejezése az utolsó ciklus, a termelési szakasz és az azt követő tisztítási szakasz elvégzése.
* A telephelyen tárolt anyagok, termékek, hulladékok elszállítása,
* hulladékgyűjtő helyeken levő hulladékok elszállíttatása hulladékszállító szervezetekkel;
* a termékek elszállítása.

A Ravaber Hungary Kft. a következő ingóságokkal adja át a telephelyet az ingatlanok tulajdonosának:

|  |
| --- |
| Megnevezés |
| Gyártósorok berendezései |
| Raktárkészlet - alapanyagok, pótalkatrészek |
| Konténeres üzemi üzemanyagtöltő állomás |

A telephelyen az üzemi, szociális és irodai épületek tisztítását, takarítását követően kerülnek át az új tulajdonoshoz.

Amennyiben csak a telkek értékesíthetők, és a raktuk levő épületek nem, akkor az ingatlanon levő épületeket elbontják.

**Teendők és várható költségek a harmadik (legkedvezőtlenebb) változat esetén**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Jelenkori érték, eFt** | |
|  |  | **Bevétel - értékesítés** | **Kiadás** |
| 1. | Telephelyen levő értékesíthető anyagok és berendezések értékesítése | 40 000 | - |
| 2. | Nem értékesíthető anyagok hulladéktípus szerinti csoportosítása,a hulladékok átadása kezelő szervezeteknek | - | 500 |
| 3. | Használható berendezések értékesítése | - | - |
| 4. | Nem használható, nem javítható gépek, berendezések hulladéktípus szerinti besorolása, átadása kezelő szervezeteknek | - | 1 000 |
| 5. | Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elkészítése | - | 4 000 |
| 6. | Környezetvédelmi hatóság a tevékenység befejezésére vonatkozó engedélyezési eljárása | - | 1 000 |
| 7. | Bontási engedélykérelem elkészítése | - | 2 000 |
| 8. | Bontási engedélyezési eljárás | - | 500 |
| 9. | Épületek bontása, bontott hulladékok elszállítása | - | 40 000 |
| 10. | Tereprendezés | - | 1000 |
|  | Összesen | 40 000 | 50 000 |
|  | Egyenleg | 10 000 | |

A fent felsorolt teendők közül a bontást és berendezések hasznosítását más szervezet végzi.

A telephelyen a 1506/13 hrsz.-ú ingatlanon levő épületek vasbeton szerkezetűek, a 1506/11 hrsz.-ú ingatlanon levők pedig acélvázas szerkezetű szendvicspanel kivitelűek. Mindkét esetben az épületek anyagainak meghatározó része anyagában hasznosítható.

Létesítmény rekultivációja NEM TÖRTÉNIK

Létesítmény utógondozása NEM TÖRTÉNIK

Ingatlanok további használata új tulajdonos

**Céltartalék képzés éves részlete**

**A tevékenység becsült időtartama minimum 20 év**

A céltartalék képzés időtartama n = 20 év

Becsült jelenkori költség K0 = 10 000 eFt

Jövőbeni költség Kt = K0⋅(1+r)n

ahol r: becsült várható infláció r = 3%

n: időtartam, év n = 20 év

K2039 = 18 061 eFt

r⋅K0 (1+r)n

(1+r)n-1

Szükséges éves céltartalék CTSZ1 =

CTSZ1 = 672 eFt

Céltartalék képzésére évenkénti elkülönített összege CT= 750 eFt

rnk⋅K0 (1+rnk)n

(1+rnk)n-1

**Céltartalék elkülönítése CT =**

ahol rnk = 2,0% Nominális kamat

Kamat jellege változó

Az elkülönített céltartalék fizetése a Ravaber Hungary Kft. egy már meglevő betétszámlájára

20 év alatt befizetett céltartalék összesen 15 000 eFt

Gyűjtőszámla várható összege 20 év múlva 18 587 Ft > 18 061 Ft

A Ravaber Hungary Kft. 750 000 Ft éves értékű céltartalékkal képzett elkülönített pénzösszege alkalmas a 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3. szám alatti telephelyen a kőzetgyapot szigetelőanyag gyártási tevékenység tevékenység felhagyásakor várhatóan keletkező költségtöbblet fedezésére.